

**ISPARTA İL TOPLAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA İLİ GENEL TOPLAMI** | | | | | 4.926.581.326 | 18.166.231.578 | 454.161,567 | 3.168.222.292 | 226.000.000 | 1.948.489.000 |

**SEKTÖRÜ: TARIM-SULAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | | | 2024 YATIRIMI (TL) | | | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | | |  | **4.926.581.326** | **7.634.064.577** | **454.161,567** | | **920.278.325** | | **226.000.000** | | **590.000.000** | |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** | | |  |  |  | **36.000.000** | |  | |  | |  | | **4.000.000** | |
| b) 2024 Yılından Sonraya Kalanlar | | |  |  |  | 36.000.000 | |  | |  | |  | | 4.000.000 | |
| 2023A01-214479 | Yalvaç Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2023-2027 |  | 9.000.000 | |  | |  | |  | | 1.000.000 | |
| 2024A01-227282 | Isparta-Gelendost Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2024-2028 |  | 9.000.000 | |  | |  | |  | | 1.000.000 | |
| 2024A01-227283 | Isparta-Hoyran Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2024-2028 |  | 9.000.000 | |  | |  | |  | | 1.000.000 | |
| 2024A01-227284 | Isparta Aksu Yılanlı Sulaması Yenilemesi | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2024-2028 |  | 9.000.000 | |  | |  | |  | | 1.000.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | |  |  |  | **4.926.581.326** | **7.598.064.577** | **454.161,567** | **920.278.325** | **226.000.000** | **586.000.000** |
| a) 2024 Yılında Bitenler | | | |  |  | 372.796.926 |  | 262.796.926 |  | 110.000.000 |
| 2015A01-149829 | Yenişarbademli Barajı ve Sulaması | Isparta | Depolama (5,32 hmᶾ), Sulama (2.360 ha) | 2015-2024 |  | 372.796.926 |  | 262.796.926 |  | 110.000.000 |
| b) 2024 Yılından Sonraya Kalanlar | | | |  | 4.926.581.326 | 7.225.267.651 | 454.161,567 | 657.481.399 | 226.000.000 | 476.000.000 |
| 2017A01-2890 | Senirkent Sulaması Yenileme | Isparta | Yenileme (7.376 ha) | 2017-2027 |  | 2.298.686.325 |  | 203.319.832 |  | 250.000.000 |
| 2018A01-39567 | Atabey Sulaması Yenileme | Isparta | Yenileme (13.834 ha) | 2018-2027 | 4.926.581.326 | 4.926.581.326 | 454.161,567 | 454.161.567 | 226.000.000 | 226.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | |  |  |  | **320.000.000** |  | **2.000** |  | **4.000.000** |
| **B)**  **DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **320.000.000** |  | **2.000** |  | **4.000.000** |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023D00-195331 | Afyon-2- Afyon Çim. - Barla EİH Yenileme (TTFO) | Afyonkarahisar,  Isparta | 154 kV Enerji İletim Hattı (70 km) | 2023-2026 |  | 320.000.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |

**S**

**SEKTÖRÜ: ENERJİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: DKH-SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA** | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
|  | |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** | | | |  |  |  | **4.291.000** |  |  |  | **4.291.000** |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | | |  |  |  | **4.291.000** |  |  |  | **4.291.000** |
| a) 2024 yılında bitenler | | | |  |  |  | 4.291.000 |  |  |  | 4.291.000 |
| 2024K12-234048 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [676] | | Isparta | Proje Desteği | 2024-2024 |  | 4.291.000 |  |  |  | 4.291.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME - DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | |  |  |  | **1.964.206.654** |  | **1.064.206.654** |  | **400.000.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **1.964.206.654** |  | **1.064.206.654** |  | **400.000.000** |
| b) 2024 Yılından Sonraya Kalanlar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012E01-1546 | Afyon-Denizli-Isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Afyonkarahisar,  Burdur, Denizli, Isparta | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik,  Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2026 |  | 1.964.206.654 |  | 1.064.206.654 |  | 400.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME – KARAYOLU ULAŞTIRMASI** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | |  |  |  | **6.402.985.610** |  | **913.093.576** |  | **312.298.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **4.602.985.610** |  | **913.093.576** |  | **312.020.000** |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | | |  |  |  | 4.602.985.610 |  | 913.093.576 |  | 312.020.000 |
| 1993E04-330 | Isparta-Eğirdir (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dâhil) | Isparta | Bölünmüş Yol (40 km) | 1993-2027 |  | 383.434.000 |  | 312.871.008 |  | 4.000.000 |
| 1994E04-415 | Akşehir-(Yalvaç-Şarkikarağaç)Ayr. | Isparta, Konya | 1A Standardında Karayolu (133 km) | 1994-2027 |  | 183.214.898 |  | 167.601.335 |  | 10.000 |
| 2015E04-2299 | (Antalya-Manavgat)Ayr.-Dereboğazı Ağlasun Ayr. | Antalya, Burdur, Isparta | BY/BSK (92 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (5.680 m) | 2015-2027 |  | 2.670.790.603 |  | 222.586.718 |  | 10.000 |
| 2018E04-23446 | Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) | Burdur, Isparta | BY/BSK (14 km) | 2018-2027 |  | 761.904.000 |  | 185.677.372 |  | 118.000.000 |
| 2020E04-207895 | Gelendost-Şarkikaraağaç Yolu | Isparta | BY BSK (50 km) | 2020-2027 |  | 603.642.109 |  | 24.357.143 |  | 190.000.000 |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **1.800.000.000** |  |  |  | **278.000** |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | | |  |  |  | 1.800.000.000 |  |  |  | 278.000 |
| 2024E04-225155 | Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç-3. Bölge Hududu | Isparta | BY BSK (29,30 km) | 2024-2027 |  | 1.800.000.000 |  |  |  | 278.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** | | |  |  |  | **433.271.661** |  | **102.834.661** |  | **179.500.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** | | |  |  |  | **2.000.000** |  |  |  | **2.000.000** |
| a) 2024 yılında bitenler | | |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  |
| 2024H03-233567 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2024-2024 |  | 2.000.000 |  |  |  | 2.000.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **388.771.661** |  | **102.834.661** |  | **135.000.000** |
| a) 2024 yılında bitenler | | |  |  |  | 32.834.661 |  | 7.834.661 |  | 25.000.000 |
| 2020H03-151495 | Kampüs Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,  Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,  Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2024 |  | 32.834.661 |  | 7.834.661 |  | 25.000.000 |
| b) 2024 yılından sonraya kalanlar | | |  |  |  | 355.937.000 |  | 95.000.000 |  | 110.000.000 |
| 2021H03-167734 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Eğitim (19.000 m2) | 2021-2026 |  | 355.937.000 |  | 95.000.000 |  | 110.000.000 |
|  | Merkezi Derslik | Isparta | Eğitim (14.000 m2) | 2021-2025 |  | 205.937.000 |  | 95.000.000 |  | 90.000.000 |
| Merkezi Derslik ve İdari Bina | Isparta | Eğitim (5.000 m2) | 2024-2026 |  | 150.000.000 |  |  |  | 20.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **42.500.000** |  |  |  | **42.500.000** |
| a) 2024 yılında bitenler | | |  |  |  | 42.500.000 |  |  |  | 42.500.000 |
| 2024H03-233575 | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 |  | 2.500.000 |  |  |  | 2.500.000 |
| 2024H03-233577 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 |  | 40.000.000 |  |  |  | 40.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** | | |  |  |  | **461.212.076** |  | **85.327.076** |  | **145.200.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** | | |  |  |  | **200.000** |  |  |  | **200.000** |
| a) 2024 yılında bitenler | | |  |  |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |
| 2024H03-233356 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2024-2024 |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | **431.012.076** |  | **85.327.076** |  | **115.000.000** |
| a) 2024 yılında bitenler | | |  |  |  | 26.004.000 |  | 26.002.000 |  | 2.000 |
| 1994H03-454 | Fen Edebiyat Fakültesi | Isparta | Eğitim (33.270 m2) | 1994-2024 |  | 26.004.000 |  | 26.002.000 |  | 2.000 |
| b) 2024 yılından sonraya kalanlar | | |  |  |  | 405.008.076 |  | 59.325.076 |  | 114.998.000 |
| 1994HÛ3-453 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Eğitim (2.615 m2), Sosyal Donatı (18.000 m2) | 1994-2025 |  | 305.508.076 |  | 28.058.076 |  | 75.000.000 |
|  | Yemekhane | Isparta | Sosyal Donatı (18.000 m2) | 2017-2025 |  | 227.058.076 |  | 28.058.076 |  | 50.000.000 |
|  | Sivil Havacılık Yüksekokulu Laboratuvar ve Hangar | Isparta | Eğitim (2.615 ma) | 2023-2025 |  | 78.450.000 |  |  |  | 25.000.000 |
| 2020H03-152735 | Kampus Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 |  | 64.500.000 |  | 21.267.000 |  | 25.000.000 |
| 2023H03-212827 | Büyük Onarım | Isparta | Büyük Onarım, Güçlendirme | 2023-2025 |  | 35.000.000 |  | 10.000.000 |  | 14.998.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | | | | |  |  |  | **30.000.000** |  |  | |  | **30.000.000** | |
| a) 2024 yılında bitenler | | | | | |  |  |  | 30.000.000 |  |  | |  | 30.000.000 | |
| 2024H03-233352 | Muhtelif İşler [572] | | | | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-8 (1 adet) | 2024-2024 |  | 20.000.000 |  |  | |  | 20.000.000 | |
| 2024H03-233354 | Yayın Alımı | | | | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 |  | 10.000.000 |  |  | |  | 10.000.000 | |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM-KÜLTÜR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | | PROJE ADI | YER | | | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2024 YATIRIMI (TL) | | | |
|  | |  |  | | |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | |
| **ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | | | | | |  |  |  | **95.000.000** |  | **30.000.000** |  | | **35.000.000** | |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | | | | |  |  |  | **95.000.000** |  | **30.000.000** |  | | **35.000.000** | |
| b) 2024 yılından sonraya kalanlar | | | | | |  |  |  | 95.000.000 |  | 30.000.000 |  | | 35.000.000 | |
| 2023H04-211530 | | Taş Bina Restorasyonu | | Isparta | | Restorasyon | 2023-2025 |  | 95.000.000 |  | 30.000.000 |  | | 35.000.000 | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM-KÜLTÜR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | | | | PROJE ADI | | YER | | KARAKTERİSTİK | | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | | | PROJE TUTARI (TL) | | | | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | | | | 2024 YATIRIMI (TL) | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | | TOPLAM | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | | | | | | | |  | |  | | |  | | **180.000.000** | | |  | | |  | |  | | **40.000.000** | |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | | | | | | |  | |  | | |  | | **180.000.000** | | |  | | |  | |  | | **40.000.000** | |
| b) 2024 yılından sonraya kalanlar | | | | | | | |  | |  | | |  | | 180.000.000 | | |  | | |  | |  | | 40.000.000 | |
|  | | | | Isparta Müze Yapımı | | | Isparta | Müze (4.000 m²) | | 2023-2026 | | |  | | 180.000.000 | | |  | | |  | |  | | 40.000.000 | |
| **SEKTÖRÜ:**  **EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | | | | YER | | | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | | PROJE TUTARI (TL) | | | | | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | | | | 2024 YATIRIMI (TL) | | | | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | DIŞ KREDİ | | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |  | |  | | | **30.000.000** | | |  | | **10.180.000** | | |  | | **10.000.000** | | |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | | | | | | |  |  | |  | | | **30.000.000** | | |  | | **10.180.000** | | |  | | **10.000.000** | | |
| b) 2024 yılından sonraya kalanlar | | | | | | | |  |  | |  | | | 30.000.000 | | |  | | 10.180.000 | | |  | | 10.000.000 | | |
| 2020H05-153328 | | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | | | Isparta | | | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2025 | |  | | | 30.000.000 | | |  | | 10.180.000 | | |  | | 10.000.000 | | |
|  | | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | | | Isparta | | | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2025 | |  | | | 30.000.000 | | |  | | 10.180.000 | | |  | | 10.000.000 | | |
|  |  | | | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  |
| **SEKTÖRÜ: SAĞLIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | | | PROJE ADI | | YER | | | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | | PROJE TUTARI (TL) | | | | | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | | | | 2024 YATIRIMI (TL) | | | | |
|  | | |  | |  | | |  |  | | DIŞ KREDİ | | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |  | |  | | | **118.200.000** | | |  | |  | | |  | | **118.200.000** | | |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | | | | | | |  |  | |  | | | **118.200.000** | | |  | |  | | |  | | **118.200.000** | | |
| a) 2024 yılında bitenler | | | | | | | |  |  | |  | | | 118.200.000 | | |  | |  | | |  | | 118.200.000 | | |
| 2024100-219704 | | Muhtelif İşler | | | Isparta | | | Bakım Onarım, Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | |  | | | 118.200.000 | | |  | |  | | |  | | 118.200.000 | | |
|  | | Döner Sermaye | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | 5.000.000 | | |
| **SEKTÖRÜ: DKH-İKTİSADİ - GÜVENLİK HİZMETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | | | PROJE ADI | | YER | | | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | | PROJE TUTARI (TL) | | | | | | 2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | | | | 2024 YATIRIMI (TL) | | | | |
|  | | |  | |  | | |  |  | | DIŞ KREDİ | | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | | DIŞ KREDİ | | TOPLAM | | |
| **JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI** | | | | | | | |  |  | |  | | | **523.000.000** | | |  | | **42.300.000** | | |  | | **110.000.000** | | |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | | | | | | |  |  | |  | | | **523.000.000** | | |  | | **42.300.000** | | |  | | **110.000.000** | | |
| b) 2024 yılından sonraya kalanlar | | | | | | | |  |  | |  | | | 523.000.000 | | |  | | 42.300.000 | | |  | | 110.000.000 | | |
| 2022K02-173313 | | Hizmet Binası İnşaatı 4 | | | Isparta, İzmir, Tokat | | | Ek Hizmet Binası (6.000 m², 1 adet),  Hizmet Binası (15.868,43 m², 3 adet) | 2022-2026 | |  | | | 523.000.000 | | |  | | 42.300.000 | | |  | | 110.000.000 | | |