

|  |
| --- |
| ISPARTA İLİ 2022 YILI YATIRIM PROGRAMI SEKTÖREL DAĞILIM |
| SEKTÖRÜ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YILI YATIRIMI (TL) |
| Muhtelif İller | Isparta | Toplam |
| KONUT |  | 1 | 1 | 11.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 |
| ULAŞTIRMA | 7 | 1 | 8 | 3.201.173.885 | 953.048.475 | 228.533.578 |
| SAĞLIK |  | 2 | 2 | 50.951.488 | 24.279.488 | 26.672.000 |
| TARIM - SULAMA |  | 3 | 3 | 1.182.085.460 | 245.218.764 | 134.968.000 |
| EĞİTİM |  | 11 | 11 | 184.750.000 | 24.583.157 | 60.550.000 |
| EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |  | 1 | 1 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| DKH-SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA |  | 1 | 1 | 1.183.000 | - | 1.183.000 |
| **GENEL TOPLAM** | **7** | **20** | **27** | **4.637.143.833** | **1.261.129.884** | **454.906.578** |
|  |

 2022 YILI YATIRIM PROGRAMI

 **ISPARTA İL TOPLAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA İLİ GENEL TOPLAMI**  | **647.614.000** | **4.637.143.833** | **178.599.330** | **1.261.129.884** | **89.218.000** | **454.906.578** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  |  | **647.614.000** | **1.182.085.460** | **178.599.330** | **245.218.764** | **89.218.000** | **134.968.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | - | **1.182.085.460** | **178.599.330** | **245.218.764** | **89.218.000** | **134.968.000** |
| b) 2022 Yılından Sonraya Kalanlar |   |   |   | - | 1.182.085.460 | 178.599.330 | 245.218.764 | 89.218.000 | 134.968.000 |
| 2015A01-149829 | Yenişarbademli Barajı ve Sulaması | Isparta  | Depolama (5,32 hmᶾ), Sulama (2.360 ha) | 2015-2025 | - | 196.180.600 | - | 62.219.434 | **-** | 5.750.000 |
| 2017A01-2890 | Senirkent Sulaması Yenileme | Isparta | Yenileme (7.376 ha) | 2017-2025 | - | 338.290.860 | - | 4.400.000 | **-** | 40.000.000 |
| 2018A01-39567 | Atabey Sulaması Yenileme | Isparta | Yenileme (13.834 ha) | 2018-2025 | 647.614.000 | 647.614.000 | 178.599.330 | 178.599.330 | 89.218.000 | 89.218.000 |

 **SEKTÖRÜ: TARIM – SULAMA**

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: KONUT** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TOPLAMI** |  |  | - | **11.000.000** | **-** | **10.000.000** | **-** | **1.000.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **11.000.000** | **-** | **10.000.000** | **-** | **1.000.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |   |   |   | - | 11.000.000 | - | 10.000.000 | - | 1.000.000 |
| 2018G00-30111 | Afet Konutları | Isparta | Afet Konutları (46 daire, 5.060 m²), Konut Altyapısı (46 adet) | 2018-2022 | - | 11.000.000 | - | 10.000.000 | **-** | 1.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME - DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  |  | - | **324.251.438** | **-** | **160.111.923** | **-** | **50.000.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **324.251.438** | **-** | **160.111.923** | **-** | **50.000.000** |
| b) 2022 Yılından Sonraya Kalanlar |   |   |   | - | 324.251.438 | - | 160.111.923 | - | 50.000.000 |
| 2012E01-1546 | Afyon-Denizli-Isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Afyonkarahisar,Burdur, Denizli, Isparta | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik, Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2024 | - | 324.251.438 | - | 160.111.923 | **-** | 50.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME – KARAYOLU ULAŞTIRMASI** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  |  | - | **2.876.922.447** | **-** | **792.936.552** | **-** | **178.533.578** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **2.876.922.447** | **-** | **792.936.552** | **-** | **178.533.578** |
| b) 2022 Yılından Sonraya Kalanlar |   |   |   | - | 2.876.922.447 | - | 792.936.552 | - | 178.533.578 |
| 1993E04-330 | Isparta-Eğirdir (Eğirdir Geç. ve Kuleönü Varyantı Dahil) | Isparta | Bölünmüş Yol (40 km) | 1993-2025 | - | 196.394.000 | - | 160.149.250 | **-** | 11.000 |
| 1994E04-415 | Akşehir-(Yalvaç-Şarkikarağaç)Ayr. | Isparta, Konya | 1A Standardında Karayolu (133 km) | 1994-2025 | - | 93.783.220 | - | 85.789.261 | **-** | 11.000 |
| 1994E04-422 | Keçiborlu Ayr.-Burdur | Burdur, Isparta | Bölünmüş Yol (36 km), BSK (36 km) | 2005-2025 | - | 157.616.920 | - | 36.266.898 | **-** | 11.000 |
| 2015E04-2299 | (Antalya-Manavgat)Ayr.-Dereboğazı- Ağlasun Ayr. | Antalya, Burdur, Isparta | BY BSK (92 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (5.680 m) | 2015-2025 | - | 1.367.112.307 | - | 108.565.993 | **-** | 5.955.468 |
| 2018E04-23446 | Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) | Burdur, Isparta | BY BSK (14 km) | 2018-2025 | - | 385.380.000 | - | 62.954.276 | **-** | 7.545.110 |
| - | 13. Bölge Astarlı Sathi KaplamaYapılması ve Agrega İhzaratı | Afyonkarahisar,Antalya, Burdur, Isparta, Muğla | Karayolu İyileştirme | 2020-2023 | - | 226.937.000 | - | 138.128.545 | **-** | 74.000.000 |
| - | 13. Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması | Afyonkarahisar,Antalya, Burdur, Isparta, Muğla | Karayolu İyileştirme | 2020-2025 | - | 449.699.000 | - | 201.082.329 | **-** | 91.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  | - | **93.752.000** | **-** | **651.657** | **-** | **28.550.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** |  |  | **-** | **50.000** | **-** | **-** | **-** | **50.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |   |   |   | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 |
| 2022H03-186557 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2022-2022 | - | 50.000 | - | - | **-** | 50.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **76.200.000** | **-** | **651.657** | **-** | **11.000.000** |
| b) 2022 yılından sonraya kalanlar |  |  | - | 76.200.000 | - | 651.657 | **-** | 11.000.000 |
| 2020H03-151495 | Kampüs Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2024 | - | 6.200.000 | - | 651.657 | **-** | 1.000.000 |
| 2021H03-167734 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Eğitim (14.000 m²) | 2021-2024 |  | 70.000.000 | - | - | **-** | 10.000.000 |
| Merkezi Derslik [138] | Isparta | Eğitim (14.000 m²) | 2021-2024 |  | 70.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **17.502.000** | **-** | **-** | **-** | **17.500.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |  |  |  | 17.502.000 |  | - | **-** | 17.500.000 |
| 2022H03-186554 | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik YayınAlımı | 2022-2022 | - | 1.500.000 | - | - | **-** | 1.500.000 |
| 2022H03-186560 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat T-5 (1 adet) | 2022-2022 |  | 16.002.000 |  |  |  | 16.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  |  | **90.998.000** | **-** | **23.931.500** | **-** | **32.000.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** |  |  | **-** | **200.000** | **-** | **-** | **-** | **200.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |   |   | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
| 2021H03-169675 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2022-2022 | - | 200.000 | - | - | **-** | 200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **83.298.000** | **-** | **23.931.500** | **-** | **24.300.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |  |  | - | 17.298.000 | - | 10.000.000 | **-** | 7.298.000 |
| 2020H03-152735 | Kampüs Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2022 | - | 17.298.000 | - | 10.000.000 | **-** | 7.298.000 |
| a) 2022 yılından sonraya kalanlar | - | 77.502.000 | - | 66.000.000 | **-** | 13.931.500 |  | 17.002.000 |
| 1994H03-453 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Sosyal Donatı (18.000 m²) | 1994-2023 | - | 40.000.000 | - | 13.931.500 | **-** | 17.000.000 |
| Yemekhane | Isparta | Sosyal Donatı (18.000 m²) | 2017-2023 | - | 40.000.000 | - | 13.931.500 | **-** | 17.000.000 |
| 1994H03-454 | Fen Edebiyat Fakültesi | Isparta | Eğitim (33.270 m²) | 1994-2023 | - | 26.000.000 | - | - | **-** | 2.000 |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **7.500.000** | **-** | **-** | **-** | **7.500.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |  |  |  | 7.500.000 | - | - | **-** | 7.500.000 |
| 2022H03-187119  | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik YayınAlımı | 2022-2022 | - | 2.500.000 | - | - | **-** | 2.500.000 |
| 2022H03-187877 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2022-2022 |  | 5.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  |  | **6.000.000** | **-** | **4.000.000** | **-** | **2.000.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **6.000.000** | **-** | **4.000.000** | **-** | **2.000.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |  |  | - | 6.000.000 | - | 4.000.000 | **-** | 2.000.000 |
| 2020H05-153328  | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Isparta | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2022 | - | 6.000.000 | - | 4.000.000 | **-** | 2.000.000 |
| Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | Isparta | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2022 | - | 6.000.000 | - | 4.000.000 | **-** | 2.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: DKH – SOSYAL – TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  |  | **1.183.000** | **-** | **-** | **-** | **1.183.000** |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **1.183.000** | **-** | **-** | **-** | **1.183.000** |
| a) 2022 yılında bitenler |  |  | - | 1.183.000 | - | - | **-** | 1.183.000 |
| 2022K12-186812 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri[245] | Isparta | Proje Desteği | 2022-2022 | - | 1.183.000 | - | - | **-** | 1.183.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: SAĞLIK** |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2022 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  | - | **50.951.488** | **-** | **24.279.488** | **-** | **26.672.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  | **-** | **33.451.488** | **-** | **24.279.488** | **-** | **9.172.000** |
| b) 2022 yılında bitenler |  |  | - | 33.451.488 | - | 24.279.488 | **-** | 9.172.000 |
| 2017I00-3669 | Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi | Isparta | Hastane İnşaatı (135 yatak, 7.171 m²) , Makine-Teçhizat | 2017-2022 | - | 33.451.488 | - | 24.279.488 | **-** | 9.172.000 |
| Döner Sermaye  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170.000 |
|  İnşaat | Isparta | Hastane İnşaatı (135 yatak, 7.171 m²) | 2017-2022 | - | 24.281.488 | - | 24.279.488 | **-** | 2.000 |
| Makine ve Teçhizat | Isparta | Makine-Teçhizat | 2019-2022 | - | 9.170.000 | - | - | **-** | 9.170.000 |
| Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170.000 |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **17.500.000** | **-** | **-** | **-** | **17.500.000** |
| a) 2022 yılında bitenler  |  |  |  | 17.500.000 | - | - | **-** | 17.500.000 |
| 2022I00-178908 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2022-2022 | - | 17.500.000 | - | - | **-** | 17.500.000 |