

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI

**ISPARTA İL TOPLAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA İLİ GENEL TOPLAMI** | | | | | 2.475.669.008 | 9.227.169.169 | 296.018.776 | 2.530.819.670 | 81.000.000 | 814.729.000 |

**SEKTÖRÜ: TARIM-SULAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE NO | PROJE ADI | | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | | |  |  | 2.475.669.008 | 3.991.159.322 | 296.018.776 | 511.752.957 | 81.000.000 | 273.500.000 |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** | | | |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  | 2.500.000 |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023A01-214479 | | Yalvaç Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2023-2024 |  | 5.000.000 |  |  |  | 2.500.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 2.475.669.008 | 3.986.159.322 | 296.018.776 | 511.752.957 | 81.000.000 | 271.000.000 |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015A01-149829 | Yenişarbademli Barajı ve Sulaması | | Isparta | Depolama (5,32 hmᶾ), Sulama (2.360 ha) | 2015-2024 |  | 340.296.181 |  | 140.296.181 |  | 80.000.000 |
| 2017A01-2890 | Senirkent Sulaması Yenileme | | Isparta | Yenileme (7.376 ha) | 2017-2027 |  | 1.170.194.133 |  | 75.438.000 |  | 110.000.000 |
| 2018A01-39567 | Atabey Sulaması Yenileme | | Isparta | Yenileme (13.834 ha) | 2018-2027 | 2.475.669.008 | 2.475.669.008 | 296.018.776 | 296.018.776 | 81.000.000 | 81.000.000 |

**SEKTÖRÜ: ENERJİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | |  |  |  | 320.000.000 |  |  |  | 4.000.000 |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 320.000.000 |  |  |  | 4.000.000 |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023D00-195331 | Afyon-2- Afyon Çim. - Barla EİH Yenileme (TTFO) | Afyon,  Isparta | 154 kV Enerji İletim Hattı (70 km) | 2023-2026 |  | 320.000.000 |  |  |  | 4.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME - DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | |  |  |  | 825.652.988 |  | 450.652.988 |  | 200.000.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 825.652.988 |  | 450.652.988 |  | 200.000.000 |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012E01-1546 | Afyon-Denizli-Isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Afyon,  Burdur, Denizli, Isparta | Müşavirlik/Kontrollük, Yüksek  Standartlı Demiryolu (245 km)  Alet ve Cihazlar, Müşavirlik,  Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2024 |  | 825.652.988 |  | 450.652.988 |  | 200.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME – KARAYOLU ULAŞTIRMASI** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** | | |  |  |  | 3.316.932.799 |  | 1.371.347.465 |  | 19.038.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 3.316.932.799 |  | 1.371.347.465 |  | 19.038.000 |
| b) 2023 Yılından Sonraya Kalanlar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993E04-330 | Isparta-Eğirdir (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dâhil) | Isparta | Bölünmüş Yol (40 km) | 1993-2026 |  | 259.240.080 |  | 211.398.330 |  | 1.000 |
| 1994E04-415 | Akşehir-(Yalvaç-Şarkikarağaç)Ayr. | Isparta, Konya | 1A Standardında Karayolu (133 km) | 1994-2026 |  | 123.793.850 |  | 113.243.145 |  | 1.000 |
|  | Keçiborlu Ayr.-Burdur | Burdur, Isparta | Bölünmüş Yol (36 km), BSK (36 km) | 2005-2026 |  | 208.054.334 |  | 47.873.625 |  | 1.000 |
| 2016E04-20790 | (Antalya-Manavgat)Ayr.-Dereboğazı Ağlasun Ayr. | Antalya, Burdur, Isparta | BY/BSK (92 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (5.680 m) | 2015-2026 |  | 1.804.588.245 |  | 873.329.152 |  | 1.000 |
| 2018E04-23446 | Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) | Burdur, Isparta | BY/BSK (14 km) | 2018-2026 |  | 514.800.000 |  | 115.666.684 |  | 16.731.000 |
| 2020E04-207895 | Gelendost-Şarkikaraağaç Yolu | Isparta | BY BSK (50 km) | 2020-2026 |  | 406.456.290 |  | 9.836.529 |  | 2.303.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** | | |  |  |  | 286.302.457 |  | 15.733.657 |  | 121.202.000 |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** | | |  |  |  | 700.000 |  |  |  | 700.000 |
| a) 2023 yılında bitenler | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022H03-186557 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2023-2023 |  | 700.000 |  |  |  | 700.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 170.100.457 |  | 15.733.657 |  | 70.000.000 |
| b) 2023 yılından sonraya kalanlar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020H03-151495 | Kampüs Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,  Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,  Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2024 |  | 15.651.657 |  | 1.651.657 |  | 10.000.000 |
| 2021H03-167734 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Eğitim (14.000 m²) | 2021-2024 |  | 154.448.800 |  | 14.082.000 |  | 60.000.000 |
| Merkezi Derslik | Isparta | Eğitim (14.000 m²) | 2021-2024 |  | 154.448.800 |  | 14.082.000 |  | 60.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 115.502.000 |  |  |  | 50.502.000 |
| a) 2023 yılında bitenler | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023H03-212383 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2023-2023 |  | 18.002.000 |  |  |  | 18.000.000 |
| 2023H03-212387 | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2023-2023 |  | 2.500.000 |  |  |  | 2.502.000 |
| b) 2023 yılından sonraya kalanlar | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023H04-211530 | Taş Bina Restorasyonu | Isparta | Restorasyon | 2023-2025 |  | 95.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** | | |  |  |  | 381.121.603 |  | 181.332.603 |  | 166.989.000 |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** | | |  |  |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |
| a) 2023 yılında bitenler | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023H03-211933 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2022-2022 |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 279.734.603 |  | 181.332.603 |  | 80.402.000 |
| a) 2023 yılında bitenler | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020H03-152735 | Kampüs Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,  Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,  Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2023 |  | 30.000.000 |  | 22.000.000 |  | 8.000.000 |
| 1994H03-454 | Fen Edebiyat Fakültesi | Isparta | Eğitim (33.270 m²) | 1994-2023 |  | 26.002.000 |  | 26.000.00 |  | 2.000 |
| 2020H05-153328 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Isparta | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2023 |  | 16.100.000 |  | 11.100.000 |  | 5.000.000 |
| Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | Isparta | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2023 |  | 16.100.000 |  | 11.100.000 |  | 5.000.000 |
| 2017I00-3669 | Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi | Isparta | Bakım Onarım, Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2023-2023 |  | 114.632.603 |  | 92.232.603 |  | 22.400.000 |
| Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400.000 |
| İnşaat | Isparta | Hastane İnşaatı (135 yatak, 7.171 m²) | 2017-2023 |  | 74.234.603 |  | 74.232.603 |  | 2.000 |
| Makine ve Teçhizat | Isparta | Makine-Teçhizat | 2019-2023 |  | 40.398.000 |  | 18.000.000 |  | 22.398.000 |
| Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400.000 |
| b) 2023 yılından sonraya kalanlar | | |  |  |  | 93.000.000 |  | 56.000.000 |  | 45.000.000 |
| 1994H03-453 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Sosyal Donatı (18.000 m²) | 1994-2023 |  | 93.000.000 |  | 28.000.000 |  | 45.000.000 |
| Yemekhane | Isparta | Sosyal Donatı (18.000 m²) | 2017-2023 |  | 63.000.000 |  | 28.000.000 |  | 35.000.000 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu Laboratuvar ve Hangar | Isparta | Eğitim (2.615 m² | 2023-2025 |  | 30.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** | | |  |  |  | 101.187.000 |  |  |  | 86.387.000 |
| a) 2023 yılında bitenler | | |  |  |  | 61.187.000 |  |  |  | 61.187.000 |
| 2022H03-187119 | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın  Alımı | 2022-2022 |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 2022H03-187877 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2022-2022 |  | 7.000.000 |  |  |  | 7.000.000 |
| 2023I00-192511 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2023-2023 |  | 50.740.000 |  |  |  | 50.740.000 |
| 2023K12-192539 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Isparta | Proje Desteği | 2023-2023 |  | 2.447.000 |  |  |  | 2.447.000 |
| b) 2023 yılından sonraya kalanlar | | |  |  |  | 40.000.000 |  |  |  | 25.200.000 |
| 2023H03-212827 | Büyük Onarım | Isparta | Büyük Onarım, Güçlendirme | 2023-2025 |  | 40.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM-KÜLTÜR** | | | | | | | | | | | |
| PROJE NO | PROJE ADI | | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | | 2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | | 2023 YATIRIMI (TL) | |
|  |  | |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOPLAMI** | | | |  |  |  | 106.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** | | | |  |  |  | 106.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |
| b) 2023 yılından sonraya kalanlar | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isparta Müze Yapımı | | Isparta | | Müze (4.000 m² | 2023-2025 |  | 106.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |